**ДОГОВОР ПОДРЯДА №**

г. « » 20 года

**, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице , действующего на основании , с одной Стороны, и**

**ООО «Северсталь Цифровые Решения», именуемое в дальнейшем Заказчик, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой Стороны (далее именуемые Стороны), заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:**

1. Предмет Договора

1.1. В период срока действия настоящего Договора Подрядчик обязуется выполнять в соответствии с технической (рабочей) документацией, предоставленной Заказчиком, строительными нормами и правилами, Специальными условиями (составленными по форме, установленной Приложением «А» к Договору), Сметой (составленной по форме, установленной Приложением №1 к Договору), Графиком производства работ (составленному по форме, установленной Приложением №2 к Договору) и остальными приложениями к Договору строительно - монтажные работы по монтажу металлоконструкций (далее – Монтажные работы, СМР), определенные в соответствии с настоящим Договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти работы (по тексту Договора – «Работы») в порядке и в размере, предусмотренных Договором.

1.2. Работы выполняются на территории (Объекте) Заказчика по адресу, указанному в «Специальных условиях» (форма приведена в Приложении «А» настоящего Договора).

1.2.1. Подписанием Специальных условий, Сметы, Графика производства работ и иных Приложений к Договору на определенные СМР, указанные в соответствующих Специальных условиях, Подрядчик подтверждает, что он полностью понимает и осознает характер и объем Работ, знаком с условиями, при которых будет происходить выполнение Работ и удовлетворен ими, в том числе: расположением Объекта, климатическими, географическими, геологическими условиями, средствами доступа, условиями осуществления связи, условиями доставки рабочей силы, средств производства работ, Материалов (Оборудования) и оборудования Подрядчика, контрольно-пропускным и прочими режимами, действующими на территории Объекта, мерами безопасности, правилами пожарной безопасности и охраны труда, требованиями промышленной безопасности и охраны окружающей среды, требованиями миграционного контроля и таможенного оформления, а также другими обстоятельствами, которые относятся к выполнению Работ и принимает на себя все расходы, риски и трудности, связанные с выполнением Работ.

1.2.2. Подписанием Специальных условий, Сметы, Графика производства работ и иных Приложений к Договору на определенные СМР, указанные в соответствующих Специальных условиях, Подрядчик подтверждает, что он полностью изучил все условия Договора и получил полную информацию по всем вопросам (в том объеме, в котором она содержится в технической (рабочей) документации Заказчика), которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работ.

1.2.3. Кроме того, Подрядчик заверяет, что является юридическим лицом, правомерно созданным в соответствии с законодательством РФ, и на момент подписания Договора в отношении Подрядчика не принято судебных определений о принятии к рассмотрению заявления о признании Подрядчика банкротом, а также не введена никакая из процедур банкротства. Указанные в п. 1.2 Договора заверения являются заверениями об обстоятельствах в терминах статьи 431.2 ГК РФ и имеют существенное значение для Заказчика.

1.3. По согласованию с Подрядчиком Заказчик вправе пересмотреть содержание и объем работ. Все изменения оформляются двусторонними Дополнительными соглашениями, подписанными Заказчиком и Подрядчиком и являющимися неотъемлемой частью Договора.

**2. Порядок и сроки проведения монтажных работ**

2.1.Подрядчик обязуется разработать План производства работ (далее ППР) и произвести Монтажные работы в сроки, указанные в Графике производства работ (составленном на соответствующие Работы по форме Приложения №2 к Договору), при условии передачи Заказчиком необходимых для проведения монтажных работ материалов и наличии строительной готовности Объекта для проведения монтажных работ. Материалы, необходимые для выполнения работы, принадлежат Заказчику и предоставляются Заказчиком в соответствии с «Перечнем материалов и оборудования для выполнения работы» (составляется Сторонами по форме Приложения № 3 к Договору. Приемка давальческих материалов от Заказчика осуществляется доверенным лицом Подрядчика на основании накладной форма М-15, в которой в обязательном порядке указывается наименование поставленного давальческого материала, его количество, цена, сумма. В графе "основание" накладной по форме М-15 обязательно указывается, что материалы переданы на давальческой основе по договору подряда.

2.2. Подрядчик обязуется возвратить остатки материалов, предоставленных Заказчиком, при передаче выполненной работы. Риск случайной гибели или случайного повреждения переданных для обработки материалов и иного представленного Заказчиком имущества несет Подрядчик с момента передачи.

2.3. Подрядчик по согласованию с Заказчиком вправе привлечь к исполнению своих обязательств по договору других лиц-субподрядчиков. При привлечении третьих лиц Подрядчик обязуется предоставить копии договоров с такими лицами Заказчику, с возможностью не раскрывать информацию по ценам.

2.4. Подрядчик вправе досрочно произвести исполнение своих обязательств по осуществлению Монтажных работ при наличии письменного согласия Заказчика на досрочное исполнение обязательств со стороны Подрядчика.

2.5. Монтажные работы производятся в соответствии с действующими на территории Российской Федерации в отношении Монтажных работ стандартам (СП 70.1333-2012 г; РД-11-02-2006г. и т.д.) схемам расположения изделий, чертежами, шифр которых указывается в Специальных условиях.

2.6. Заказчик обязуется обеспечить беспрепятственный доступ к месту работников, участвующих в проведении Монтажных работ согласно Списку, предварительно согласованному сторонами к месту осуществления Монтажных работ на Объекте, а также грузоподъемной техники, необходимой для проведения работ.

2.7. Подрядчик в соответствии с действующим законодательством РФ обязуется обеспечить наличие необходимых свидетельств, лицензий и разрешений на проведение Монтажных работ, а также согласно действующего законодательства РФ об охране окружающей среды и безопасности проведения работ, соблюдать правила противопожарной безопасности, установить указатели, ограждения, обеспечить безопасную зону работ, проводимых в рамках настоящего Договора. Подрядчик несет единоличную ответственность за причинение вреда здоровью своим сотрудникам и третьим лицам, получившим вред здоровью, а также за причиненный ущерб имуществу третьих лиц, при выполнении подрядчиком СМР на территории Объекта, переданного Подрядчику.

2.8**.** Заказчик вправе привлекать третьих лиц для оценки качества и безопасности выполняемых работ, проводить технологический аудит и технадзор на Объекте проведения монтажных работ.

2.9. При проведении Монтажных работ Поставщик проводит в отношении своих работников/представителей инструктаж по охране труда, обеспечивает соблюдение ими правил техники безопасности и безопасное выполнение Монтажных работ. Ответственность за соблюдение требований промышленной, экологической, пожарной безопасности, а также за жизнь и здоровье своих работников/представителей при выполнении работ по настоящему Договору на Объекте несет Подрядчик. В случае нанесения ущерба Заказчику и/или третьим лицам по вине Подрядчика и его работников/представителей, возмещение ущерба возлагается на Подрядчика.

2.10. Подрядчик при проведении Монтажных работ на Объекте обязан соблюдать требования миграционного законодательства, в том числе не привлекать к трудовой деятельности на Объекте иностранных граждан или лиц без гражданства, не имеющих права на осуществление трудовой деятельности в пределах Субъекта Российской Федерации, где расположен соответствующий Объект (в том числе в случае отсутствия у иностранного гражданина или лица без гражданства действующего документа (патент и т.п.), подтверждающего указанное право, если такой документ требуется в соответствии с действующим законодательством РФ).

2.11. Подрядчик предоставляет Заказчику для допуска к осуществлению Монтажных работ на Объекте следующие документы:

• Приказ о назначении ответственных лиц: за проект, за работы, за исполнение техники безопасности, пожарной безопасности и электроработ. Приказ должен быть подписан единоличным исполнительным органом Поставщика или лицом, имеющим право подписи данных документов;

• Список сотрудников, допущенных к выполнению Монтажных работ, заверенный единоличным исполнительным органом Поставщика или лицом, имеющим право подписи данных документов;

• Журнал о прохождении инструктажа по технике безопасности;

• Журнал производства работ.

2.12. Подрядчик к моменту завершения Монтажных работ вывозит за пределы Объекта принадлежащее Подрядчику оборудование: инструменты, инвентарь, другое свое имущество, в том числе принадлежащие Подрядчику паллеты, используемые при поставке, а также самостоятельно произвести вывоз отходов после окончания Монтажных работ.

2.13. Требования по сборке включаются в Специальные условия.

2.14. Дополнительные условия и требования по Монтажным работам могут быть указаны в Специальных условиях.

**3. Стоимость Работ и порядок расчетов**

3.1. Стоимость Работ определяется Сметой (составленной по форме Приложения №1 к Договору), и указывается в Специальных условиях (составленных по форме Приложения «А» к Договору).

3.2. Оплата производится путем перечисления Заказчиком средств на расчетный счет Подрядчика в срок, предусмотренный Специальными условиями. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.3. Оплата объемов Работ, выполненных Подрядчиком, производится по отчетным периодам. Каждый отчетный период соответствует одному календарному месяцу. Работы, выполненные Подрядчиком за отчетный период и освидетельствованные Заказчиком, оплачиваются Заказчиком в следующем порядке:

3.3.1. Выполненные и освидетельствованные Заказчиком Работы должны быть оплачены Заказчиком на основании предоставленных Подрядчиком и подписанных Заказчиком актов выполненных работ, оформленных в соответствии с требованиями ст.9 ФЗ № 402 от 06.12.2011, в течение срока, указанного в Специальных условиях (составленных по форме Приложения «А» к Договору), при условии предоставления Подрядчиком счета на оплату и полного комплекта документов, указанного п. 4.1 Договора, в срок, указанный в том же пункте. Сумма к оплате определяется с учетом п. 3.3.2. Договора.

3.3.2. В случае выполнения Подрядчиком Работ в отчетном периоде с отступлением от условий, предусмотренных Договором, без письменного на то согласия Заказчика, Заказчик вправе не освидетельствовать и не оплачивать выполненные за отчетный период Работы до момента устранения Подрядчиком выявленных недостатков.

**4. Порядок приемки работ**

4.1. Приемка Заказчиком выполненных Подрядчиком монтажных работ осуществляется по актам выполненных работ (далее – Акт) на каждый монтажный элемент стропильной фермы, оформленными в соответствии с требованиями ст.9 ФЗ № 402 от 06.12.2011, по окончании работ. Подрядчик обязан предоставить Заказчику два экземпляра Акта и Справки на выполнение Работы в электронном и в бумажном виде, счет на оплату Работ, отчет об использовании давальческих Материалов, предоставленных Заказчиком, акты освидетельствования скрытых работ, акты освидетельствования выполненных работ, иные акты, подтверждающие физическое выполнение работ, исполнительные схемы, а также все документы, предусмотренные и обязательные для предъявления в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации, включая паспорта, сертификаты качества, разрешенные к использованию на территории Российской Федерации, а также документы, подтверждающие пожарную безопасность, промышленную безопасность, и иную исполнительную документацию, по предъявляемым к освидетельствованию Работам. Отдельная сдача-приемка материалов, учитываемых в смете, по товарной накладной не предусматривается.

4.2. Срок приемки Монтажных работ и подписания Актов составляет 5 (пять) рабочих дней с момента получения Заказчиком Акта, оформленного в соответствии с требованиями ст.9 ФЗ № 402 от 06.12.2011.

4.3. Приемка Монтажных работ на Объекте производится лицом, уполномоченным Заказчиком на осуществление приемки работ на основании соответствующей доверенности, оформленной Заказчиком в установленном порядке.

4.4. Подрядчик обязуется обеспечить присутствие своего представителя на Объекте для приемки Монтажных работ.

4.5. В случае, если будут обнаружены некачественно выполненные работы, дефекты, отступления от условий Договора, то Подрядчик обязан переделать эти работы, устранить дефекты своими силами без увеличения стоимости Договора и без изменений сроков производства Работ, установленных в Специальных условиях, если иной срок не был установлен соглашением сторон.

В случае, если Подрядчик не устранит замечания (претензии) в указанный срок или откажется устранять замечания, Заказчику предоставляется право на привлечение третьих лиц для производства (исправления) данных работ. Все расходы, связанные с привлечением третьих лиц, а также приобретением дополнительных Материалов, использования дополнительных средств производства работ для выполнения работ в установленные сроки и установленного качества, возмещается Подрядчиком на расчетный счет Заказчика в течении 5 (пяти) банковских дней с момента предъявления требования Заказчиком либо возмещаются путем удержания Заказчиком соответствующих сумм из платежей, причитающихся Подрядчику.

4.6. Недостатки и дефекты Монтажных работ оформляются двусторонним Актом о выявленных дефектах и недостатках, в котором отражается характер выявленных дефектов и недостатков, а также сроки их устранения.

4.7. В случае отсутствия Подрядчика при приемке Монтажных работ либо его уклонения от подписания Акта о выявленных дефектах и недостатках (в т.ч. скрытых), данный Акт подписывается Заказчиком в одностороннем порядке с дополнительным освидетельствованием указанных недостатков и/или дефектом путем проведения фотосъемки.

4.8. Скрытые недостатки и дефекты Монтажных работ оформляются в вышеуказанном порядке, при этом Заказчик уведомляет Подрядчика о выявленных недостатках и дефектах, последний обязуется направить своего представителя для оформления Акта о выявленных недостатках и дефектах в срок не позднее двух рабочих дней с момента получения от Заказчика извещения об обнаружении дефектов и недостатков.

4.9. Подрядчик обязуется устранить за свой счет дефекты и недостатки, выявленные при приемке работы и/или в период действия гарантийных обязательств, в согласованный Сторонами разумный срок, но не более 30 дней с момента направления Подрядчику требования Заказчиком.

**5. Гарантийные обязательства**

5.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных Монтажных работ в течение 36 (тридцати шести) месяцев от даты подписания Сторонами итогового Акта о приемке выполненных работ по настоящему Договору.

5.2. Если в период установленного гарантийного срока обнаружатся недостатки (в том числе скрытые) выполненных работ, которые возникли по вине Подрядчика и препятствуют нормальной эксплуатации металлоконструкций, в отношении которых выполнялись Монтажные работы, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в согласованные сроки, но не более 30 дней с момента направления Подрядчику требования Заказчиком. Заказчик письменным уведомлением вызывает представителя Подрядчика для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения. Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3-х рабочих дней, не считая времени на проезд, со дня получения письменного уведомления Заказчика. Подрядчик обязан не позднее, чем на следующий день после получения вызова Заказчика сообщить, будет ли направлен представитель для участия в составлении акта. Неполучение ответа на вызов в указанный срок или неприбытие представителя Подрядчика дает право Заказчику составить акт, фиксирующий недостатки в одностороннем порядке.

5.3. В случае неприбытия представителя Подрядчика для участия в составлении акта, фиксирующего выявленные недостатки (в том числе скрытые) выполненных работ, а также, если между Сторонами возникли противоречия в отношении характера недостатков, причин их возникновения, размера убытков и других существенных моментов, Заказчик имеет право пригласить эксперта Торгово-промышленной Палаты (ТПП) по месту нахождения Объекта проведения монтажных работ или иной экспертной организации. Эксперт составляет заключение (акт) о наличии недостатков. В акте указывается характер недостатков (дефектов), их описание с указанием причин их возникновения, времени приостановки эксплуатации металлоконструкций, в отношении которых выполнялись Монтажные работы, размере понесенных убытков и иных обстоятельствах, имеющих значение для дела. Расходы по оплате услуг эксперта несет Сторона, в результате действий (бездействий) которой наступили неблагоприятные последствия, негативные результаты и т.п., указанные экспертом в акте. Стороны установили, что заключение эксперта является заключительным и принимается, как документ, устанавливающий окончательный результат по рассмотрению разногласий между Сторонами.

5.4. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого металлоконструкции, в отношении которых выполнялись Монтажные работы, не могли эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов), за которые отвечает Подрядчик.

**6. Ответственность сторон**

6.1. За нарушение условий настоящего Договора виновная Сторона несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

6.2. За превышение сроков выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику штрафную неустойку (взыскиваемую сверх убытков) в размере 0,1% от общей стоимости Работ, указанной в Специальных условиях на соответствующие работы, за каждый просроченный день.

6.3. В случае, если Подрядчик своими действиями нанес ущерб Заказчику, то Подрядчик возмещает причиненный ущерб в полном объеме в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.4. Убытки, понесенные одной из Сторон, подлежат возмещению виновной стороной в полном объеме сверх неустойки.

6.5. За некачественное выполнение работ Подрядчик выплачивает Заказчику штрафную неустойку (взыскиваемую сверх убытков) в размере 10% от общей стоимости Работ, указанной в Специальных условиях на соответствующие работы. Факт некачественно выполненных работ подтверждается актом, подписанным уполномоченными представителями Сторон, а в случае отказа или уклонения от его подписания Подрядчиком, актом Заказчика, оформленным в одностороннем порядке либо актом ТПП или иной экспертной организации.

6.6. Уплата штрафной неустойки и/или компенсация убытков не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств, предусмотренных Договором.

6.7. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за некачественную поставку собственных или приобретаемых у третьих лиц материалов и запасных частей. Если поставленные Подрядчиком материалы и запасные части не соответствуют по качеству, стандартам, техническим условиям, иной документации, образцам или условиям Договора, а также, если поставлены некомплектные материалы и запасные части Подрядчик уплачивает Заказчику штрафную неустойку (взыскиваемую сверх убытков) в размере 10% от стоимости материалов и (или) запасных частей ненадлежащего качества или некомплектного.

6.8. Устранение недостатков выполненных работ производится Подрядчиком в срок, согласованный с Заказчиком, но не более 30 дней с момента направления Подрядчику требования Заказчиком. В случае несоблюдения указанного срока по устранению недостатков применяются санкции, как за просрочку выполнения работ (п. 6.2 Договора).

6.9. За просрочку оплаты работ, которые фактически выполнены Подрядчиком, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 0,1% от стоимости неоплаченных в срок работ, которые фактически выполнены, за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости неоплаченных в срок работ.

6.10. Подрядчик не имеет права без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать третьим лицам информацию о факте заключения настоящего Договора или его исполнении, в том числе включать указанную информацию в пресс-релизы, маркетинговые и рекламные материалы, в документацию Подрядчика, предоставляемую в рамках тендерных процедур третьих лиц. За нарушение указанной выше обязанности Подрядчик уплачивает Заказчику штрафную неустойку (взыскиваемую сверх убытков) в размере 100 000 руб. за каждое допущенное нарушение.

6.11. В случае повреждения лакокрасочного покрытия металлоконструкций при производстве Монтажных работ Подрядчик выполняет работы по восстановлению лакокрасочного покрытия металлоконструкций за свой счет.

6.12. В случае неисполнения обязанности, установленной п. 2.12 Договора, Заказчик вправе требовать с Подрядчика уплаты штрафа за несвоевременный вывоз принадлежащего Подрядчику оборудования за пределы Объекта в размере 1000 рублей за каждый день просрочки.

6.13. В случае привлечения Заказчика к административной ответственности в связи с нарушением Подрядчиком правил привлечения иностранных граждан или лиц без гражданства к трудовой деятельности, Заказчик вправе требовать с Подрядчика возмещение всех понесенных убытков, в том числе суммы административного штрафа.

6.14. Подрядчик обязуется направить Заказчику счет-фактуру, оформленный в соответствии с требованиями пунктов 5 и 6 ст. 169 Налогового кодекса РФ, или УПД, а также правильно заполненные документы согласно пункту 4.1. настоящего Договора и иные документы, необходимые для принятия к вычету сумм НДС, предъявленных Подрядчиком и уплаченных Заказчиком по настоящему Договору, в сроки, установленные настоящим Договором.

В случае если неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязанности, указанной в предыдущем абзаце настоящего Договора, повлечет вынесение налоговым органом решения об отказе Заказчику в возмещении (в принятии к вычету) сумм НДС, уплаченных по настоящему Договору, Подрядчик возмещает Заказчику убытки, равные сумме, которая в случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязанности, указанной в предыдущем абзаце настоящего Договора, подлежала бы возмещению (вычету) при формировании налоговой базы Заказчика по НДС либо включению в расходы Заказчика, принимаемые к вычету при исчислении налога на прибыль организаций, применительно к операциям по настоящему Договору, а также суммы штрафов, начисленных налоговым органом.

В целях получения суммы указанных убытков и обоснования их размера Заказчик направляет Подрядчику решение налогового органа, прошедшего обжалование в кассационной инстанции суда, об отказе в возмещении (в принятии к вычету) сумм НДС, уплаченных по настоящему Договору. Подрядчик возмещает Заказчику указанные убытки не позднее, чем по истечении трех недель со дня получения данного решения от Заказчика.

6.15. Несмотря на любые положения Договора, Заказчик вправе посредством зачета вычесть из любых сумм, причитающихся Подрядчика по Договору, любые суммы, подлежащие уплате Подрядчиком Заказчику по Договору, включая, в частности, неустойку, проценты за пользование чужими денежными средствами, суммы убытков, подлежащих возмещению Подрядчиком Заказчику в связи с Договором и иные меры ответственности, применяемой в соответствии с Договором и/или законодательством РФ.

К зачету Заказчик может принять свои обязательства по оплате Монтажных работ, неустоек, а также другие обоснованные денежные требования Подрядчика к Заказчику. Заказчик уведомляет Подрядчика о проведении зачета в письменной форме, в порядке, предусмотренном Договором.

**7. Порядок рассмотрения споров**

7.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются путем переговоров. Претензии за ненадлежащее исполнение обязательств предъявляются в письменной форме и подписываются уполномоченным лицом заявителя и направляются заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручаются под расписку.

7.2. Претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены Сторонами в течение 30 календарных дней от даты получения претензий.

7.3. В случае не урегулирования спорных вопросов в претензионном порядке спор передается на рассмотрение Арбитражного суда по месту нахождения Истца.

**8. Прочие условия**

8.1. Любые изменения условий настоящего Договора оформляются дополнительным соглашением Сторон и вступают в силу после подписания полномочными представителями Сторон.

8.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения оборудования, материалов, результата выполненной работы, до приемки выполненных работ Заказчиком несет Подрядчик.

8.3. Настоящий Договор и документы, как являющиеся его неотъемлемой частью, так и оформленные Сторонами в процессе исполнения обязательств по Договору, передаваемые посредством электронной связи, имеют полную юридическую силу при условии соблюдения требований ст. 434 ГК РФ и в обязательном порядке дублируются направлением оригиналов в течение 5-ти дней с даты их подписания. Оригиналы документов пересылаются почтовым отправлением с описью вложения. В случае не направления Подрядчиком Заказчику оригиналов документов в указанный срок Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 5 (пяти) тысяч руб.

8.4. Ни одна из Сторон не может передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам без письменного согласия на это другой Стороны.

В случае нарушения запрета, установленного в абзаце 1 настоящего пункта, виновная Сторона уплачивает другой Стороне неустойку в размере 10 % от суммы уступленных без согласия другой Стороны требований.

8.5. Сторона обязана незамедлительно уведомлять другую Сторону об изменении почтовых, банковских реквизитов, а также об изменениях в случае реорганизации с документальным обоснованием.

8.6. Подрядчик при заключении Договора, а также не реже, чем 1 раз в 18 месяцев, обязан по запросу Заказчика предоставить Заказчику документы, подтверждающие статус Подрядчика.

8.7. Стороны настоящим заверяют и гарантируют, что в части антикоррупционных требований, конфиденциальности, обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) и заверений об обстоятельствах Стороны обязуются соблюдать в ходе заключения и исполнения настоящего Договора «Типовые формулировки контрактов на закупку для резидентов и нерезидентов» (далее по тексту - Типовые формулировки), размещенные по адресу <https://suppliers.severstal.com/support-center/conditions/>, в редакции, действующей на момент заключения настоящего Договора. Типовые формулировки являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

**9. Срок действия договора**

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами. Срок действия Договора по 31 декабря 2022 г. включительно. Если ни одна из Сторон договора не заявит в письменном виде о намерении расторгнуть Договор за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока его действия, Договор считается пролонгированным на очередной календарный год на тех же условиях.

9.2. Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от обязанности возмещения убытков и уплаты штрафных санкций, а также иной ответственности, установленной настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

9.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному экземпляру для каждой из Сторон.

**10. Заключительные положения**

10.1. Все следующие указанные в Договоре Приложения являются его неотъемлемой частью:

10.1.1 Приложение «А» – Специальные условия (форма).

10.1.2. Приложение №1 – Смета (форма).

10.1.3. Приложение №2 – График производства работ (форма).

10.1.4. Приложение №3 – Перечень материалов и оборудования для выполнения работы (форма).

**11. Юридические адреса и реквизиты сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОДРЯДЧИК** |  |
|  | код ОКПО - , код ОКВЭД-  ИНН – , КПП – , ОГРН |
| **Юридический адрес**  **Почтовый адрес** |  |
| **реквизиты cвязи** | Телефон: , факс - ,  E-mail: |
| **платежные реквизиты** | pасчет.счет  БИК  корр.счет  наименование банка: |
|  |  |
| **ЗАКАЗЧИК** | **ООО «Северсталь Цифровые Решения»** |
|  | код ОКПО **99787933**, ОГРН – **1113536001193**  ИНН – **3524014020** , КПП – **352401001**, |
| **Юридический адрес** | **Российская Федерация, Вологодская обл. Шекснинский район, территория Индустриальный парк Шексна, строение 1, кабинет 305** |
| **Почтовый адрес** | **162550, Россия, Вологодская обл., Шекснинский р-он., территория Индустриальный парк Шексна, строение 1, кабинет 305** |
| **реквизиты cвязи** | Телефон: 8 800 551 48 52 ,  E-mail: mph@severstal.com, [digital.solutions@severstal.com](mailto:digital.solutions@severstal.com) |
| **платежные реквизиты** | Расчетный счет: **№ 40702810300702526001, АО КБ «Ситибанк», г. Москва**  БИК **044525202**  Корреспондент. Счет: **№ 30101810300000000202** |

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОДРЯДЧИК** | **ЗАКАЗЧИК** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / /**  М.П. | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**  М.П |

**Приложение «А»**

к Договору подряда № от . .20 г. (форма)

**СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г. № \_\_\_к Договору № \_\_ от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **п/п** | **Наименование условий** | **Описание условий** |
| 1. | Заказчик строительства (Технический заказчик) |  |
| 2. | Наименование объекта |  |
| 3. | Место проведение работ (адрес) |  |
| 4. | Состав работ |  |
| 5. | Состав технической (рабочей) документации, в соответствии с которой подлежат выполнению работы, включая шифр используемых чертежей |  |
| 6. | * 1. Требования по сборке [внести требования из чертежей КДМ, из раздела «Общие указания»]. |  |
| 7. | Предоставление материалов и оборудования |  |
| 8. | Срок начала работ |  |
| 9. | Срок окончания работ |  |
| 10. | Стоимость работ (с НДС 20%) |  |
| 11. | Суммы и сроки выплаты платежей, выплачиваемых в соответствии с разделами 3 и 4 Договора |  |
| 12. | Срок предоставления Заказчику Актов и  Справок |  |
| 13. | Условия о предоставлении электроэнергии и холодной технической воды, временного подключения к инженерным сетям и об обеспечении общего освещения, охраны, временными внутриплощадочными дорогами, складом хранения металлоконструкций на объекте (не более 50 метров от места проведения работ по монтажу) |  |
| 14. | Вывоз и утилизация отходов, образовавшихся в процессе выполнения Работ |  |
| 15. | Складирование мусора перед вывозом |  |
| 16. | ФИО, должность, телефон и электронная почта Уполномоченного представителя Подрядчика |  |
| 17. | Срок устранения недостатков в результате работ |  |
| 18. | Гарантийный срок |  |
| 19. | Порядок выплаты гарантийного удержания |  |
| 20. | ФИО, адрес электронной почты, номер телефона и факса ответственного лица со стороны Заказчика |  |
| 21. | ФИО, адрес электронной почты, номер телефона и факса ответственного лица со стороны Подрядчика |  |
| 22 | Дополнительные условия и требования по Монтажным работам (заполняется при необходимости) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Подрядчик**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  **Форма утверждена:**  **Подрядчик:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **Заказчик**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  **Заказчик:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**Приложение №1**

к Договору подряда № от . .20 г (форма)

**СМЕТА к Специальным условиям от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. № \_\_ к Договору №\_\_\_ от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование работ и затрат** | **Ед.**  **изм.** | **Кол-во** | **Цена за ед**  **(в руб, с НДС)** | **Всего**  **(в руб, с НДС)** |
| **1.** |  |  |  |  |  |
| **2.** |  |  |  |  |  |
| **3.** |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО:** | | | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Подрядчик**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  **Форма утверждена:**  **Подрядчик:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **Заказчик**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  **Заказчик:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** |

**Приложение №2**

к Договору подряда № от . .20 г (форма)

**ГРАФИК**

**производства работ к Специальным условиям от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г. № \_\_\_к Договору № \_\_\_ от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_ г.**

1. Стороны согласовали в настоящем приложении к Специальным условиям от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г. № \_\_\_к Договору подряда № от . .20 г. график выполнения Монтажных работ в следующие сроки:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Ед.изм.** | **Кол-во в ед. изм.** | **Срок начала и окончания работ по Договору** |
| 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Итого:** | | |  |  |

1. Настоящий график производства работ является неотъемлемой частью Договора подряда № от  
    . .20 г.
2. График производства работ может корректироваться по согласованию Сторон.

|  |  |
| --- | --- |
| **Подрядчик**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  **Форма утверждена:**  **Подрядчик:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **Заказчик**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  **Заказчик:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**Приложение №3**

к Договору подряда № от . .20 г. (форма)

**Перечень материалов и оборудования для выполнения работ к Специальным условиям от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г.   
№ \_\_\_к Договору № \_\_\_ от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г.**

1. Заказчик обязуется предоставить Подрядчику следующие материалы для выполнения работы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование** | **Ед.**  **изм.** | **Кол-во** | **Требования**  **к качеству** | **Стоимость** |
| **1.** |  |  |  | В соответствии с Технической  документацией | На давальческой основе |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО:** | |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Подрядчик**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  **Форма утверждена:**  **Подрядчик:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **Заказчик**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  **Заказчик:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |